UMOWA  NR.....................................................................................

W dniu .........................................w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 
- URZĘDEM MIASTA z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5, NIP 661 000 39 45, 
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

1. Panią  Marzenę Dębniak          –  Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

-na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr Or.0052.7.2016 
z dnia 18.04.2016r.

2. Pana Krzysztofa Kowalskiego – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej

-na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr Or.0052.16.2016 
z dnia 01.12.2016 r.

a:   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………….

została, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr …………, i wybraniu w dniu …………………r. oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, zawarta umowa  następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu: „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych 
w Ostrowcu Świętokrzyskim  wraz z modernizacją infrastruktury sportowej.”

§2

1.	Strony ustalają zgodnie, iż Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, który zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami technicznymi realizacji zamówienia,

- przejęcia od Zamawiającego placu budowy  i sprawowania na nim obowiązków gospodarza,

- zgłaszania Zamawiającemu i jednostce projektowej wad projektu budowlanego robót będących przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni licząc od daty ujawnienia,

- zgłaszania Zamawiającemu robót podlegających zakryciu,

- do możliwie najmniej uciążliwego prowadzenia robót i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na własny koszt w przypadku, gdy do prawidłowego wykonania zamówienia konieczne byłoby czasowe zajęcie terenów prywatnych osób trzecich.

2.	Strony ustalają zgodnie, iż Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy projekt budowlany,

- przekazać teren budowy w terminie 14 dni po podpisaniu umowy,

- przystąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni do odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających - Zamawiający sprawdza poprawność ich wykonania oraz w tym terminie dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,

- przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Wykonawcę 
o zakończeniu robót.

§ 3

  - Strony ustalają termin zakończenia całości zadania określonego w §1  do dnia 15 października 2018 r.

Przedmiotowy termin ten jest ostatecznym dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót .

§ 4

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 
i wybraną ofertą wynosić będzie :

  - ………………………………………………...zł netto

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….. ).

  - Strony ustalają, że do kwoty określonej w pkt 1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23 % w kwocie: ………………………………………. zł.

  - Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania wynosić będzie:

……. …………..………. .……….. zł  brutto

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….).

- Wynagrodzenie określone w ust.1 ma  charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego,  zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad a także, w przypadku  ich wystąpienia, stwierdzające ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia.

- Kwota kary umownej lub inne wierzytelności przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę na kwotę brutto określoną w ust. 1 pkt 3. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Należność Wykonawcy za realizację zadania  zostanie uregulowana przelewem po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury.

- Faktura będzie płatna przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr: ……………………………………………… w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca winien złożyć fakturę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu jej zapłatę w ciągu 30 dni od daty spisania  bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Faktura powinna wskazywać jako nabywcę Gminę Ostrowiec Świętokrzyski NIP 661-000-39-45 natomiast jako odbiorcę (płatnika) – Urząd Miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania korygującej faktury VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania  terminu zapłaty.

- Warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie najpóźniej w dniu dostarczenia faktury Zamawiającemu dowodów w postaci faktur potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż do dnia   15 października 2018 r.

§ 5

- Strony ustalają, że Wykonawca przed dniem zawarcia umowy z Zamawiającym wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% zaoferowanej łącznej ceny brutto, określonej 
w  § 4 ust. 1 pkt 3 , tj.: ……………………………. zł.

- W/w kwota zostanie wniesiona w formie : …………………………………. .

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w ust. 1 w kwocie: ………………zł. podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Pozostała część (30% ) w kwocie ……………….. zł. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po okresie rękojmi za wady i podpisaniu protokołu ostatecznego po okresie rękojmi, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych niniejszą umową.

§ 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych  w  związku 
z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

- Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia przed dniem zawarcia umowy 
z  Zamawiającym.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z prowadzeniem robót,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

§ 7

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu   przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w  § 4 ust. 1  pkt 3 ,  za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 pkt 3  umowy za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 3  umowy.

  - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości  wynagrodzenia określonego w  § 4 ust.1 pkt 3  umowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu:

1)  w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub  dalszym podwykonawcom danego zadania w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

2) w wysokości 2.000,00 zł w przypadku nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy 
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3)  w wysokości 2.000,00 zł w przypadku nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4)  w wysokości 2.000,00 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu  zapłaty.

- W razie stwierdzenia w  momencie odbioru  wad przedmiotu umowy Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy stosując potrącenie wskaźnikiem w stosunku do całkowitej wartości robót do 50 % wartości odbieranego zakresu robót,

- nie zapłacić za część robót wykonanych wadliwie,

- ze względu na dużą ilość usterek wyznaczyć termin ich usunięcia i ostateczny termin odbioru przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót przez okres dłuższy niż 30 dni Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy.

- W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§8

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie:

………………………………….

- Strony ustalają, że Przedstawicielami  Zamawiającego będą:

……………….………………..         – w zakresie robót budowlanych

…………………………………         - w zakresie oświetlenia.

§ 9

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zadania,  określone w ust. 2,  do momentu końcowego odbioru robót,  zwane dalej „Pracownikami  świadczącymi usługi” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz. 917).

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra  Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych:

- robotników budowlanych wykonujących czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi, tj.: roboty ziemne, nawierzchniowe, konstrukcyjne  i brukarskie,

- monterów instalacji elektrycznych.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi z danymi w zakresach: imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o  pracę oraz wymiaru etatu.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących  usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, 
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie jak za odstąpienie od umowy
 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. W przypadku zmiany osób skierowanych do wykonywania zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy( Dz.U. z 2018r. poz. 917 ). Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przygotować wykaz zmian z nowymi osobami i przekazać go w postaci zanonimizowanej Zamawiającemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje poprzez złożenie przez wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku wskazanego niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w umowie, skierowanie, do wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie, osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane lub usługi jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich usług i biorą oni udział w realizacji robót budowlanych i usług. Jeżeli część przedmiotu niniejszej umowy objęta wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne Podwykonawcy z tej faktury.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag w ciągu 8 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Brak dwóch kolejnych dowodów zapłaty, o których mowa w ustępach 10 i 11, stanowić może podstawę wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, jak również odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, w przypadku gdy sytuacja ta może zagrozić realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w oparciu o okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego, z powodów określonych w ustępach 14,15 i 16.

§10

- Strony ustalają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. – miesięcznego okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Upływ  okresu, o którym mowa w ust. 1 liczy się od daty protokolarnego  odbioru  robót określonego 
w §1 umowy.

§11

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii zawartej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy 
o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane i projektu jej zmiany złożyć do tego projektu umowy i projektu jej zmiany zastrzeżenia. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia do przedłożonej mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych  umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

- Na zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, której przedmiotem są roboty budowlane podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób 
i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów
 o podwykonawstwo.

§12

- Zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu.

- Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne.

- Wykonawca  ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

  - siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom,

  - zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

  - okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił dokonać zmian w  rozwiązaniach projektowych dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ.

  - zaistnienia konieczności wykonania badań specjalistycznych (np. archeologicznych i innych) w ściśle określonym terminie.

  - Warunków atmosferycznych powodujących brak możliwości prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę, potwierdzonych wpisem do dziennika przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca
 w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 3 nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych ust. 3.

§13

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy.

§14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

§15

Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych  Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

§16

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i  Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                        			                WYKONAWCA:

…………………………………………………

WICEPREZYDENT MIASTA

…………………………………………………

NACZENIK WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

………………………………………………

SKARBNIK MIASTA

………………………………………………

REFERAT DS. PRZETARGÓW i  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

………………………………………………

RADCA PRAWNY