UMOWA .................................................................……..

Zawarta w dniu ................................ w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:

GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – URZĘDEM MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
NIP: 661-000-39-45, REGON: 291009834 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną  przez:

- Pana Dominika Smolińskiego	 - Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr Or.0052.40.2018 z dnia 23.11.2018r.,

- Pana Artura Majcher - Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr Or.0052.35.2019 
z dnia 02.09.2019 r.,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

………………………………………………………………..

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
§ 1 ust. 3, pkt 1 „Regulaminu udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej  równowartości 30 000 euro” stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
Nr IV/48/2016 z dnia 20 stycznia 2016r. i wybraniu w dniu ..…-..…-2020r. oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. :

WYKONANIE KONSERWACJI OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG GMINNYCH 
I POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2020R.

- Warunki i sposób wykonywania zamówienia określa załącznik do umowy - „Warunki techniczne  wykonania zamówienia i odbioru robót".

§2

1. Strony ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia podpisania 
do 30 października 2020r.

2.  Strony ustalają, iż Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 
7 dni od chwili pisemnego zlecenia zakresu robót przez Zamawiającego.

3.  W przypadku braku możliwości wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.: złe warunki atmosferyczne) Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa 
w § 4 ust. 2 sporządzi protokół określający zakres rzeczowy niewykonanych robót, termin ich rozpoczęcia i zakończenia.

§3

1.  Strony ustalają, że Wykonawca przedmiotu umowy otrzymywać będzie wynagrodzenie   za wykonywanie oznakowania poziomego dróg wg stawek jednostkowych w kwotach:

a)  wykonanie oznakowania linii segregacji 			……. zł brutto za l m2,

b)  wykonanie oznakowania przejść i drobnych elementów 	……. zł brutto za l m2 ,

c)  wykonanie oznakowania poziomego w kolorze (niebieski, czerwony, żółty) 										……. zł brutto za l m2 ,

d)  wykonanie oznakowania punktowego elementu odblaskowego dwustronnego tzw. – „kocie oczka”							……. zł brutto za 1 szt.

2. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 62 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące zł) w tym podatek VAT w wysokości 23% (do kwoty 60 000,00 zł brutto dla zakresu dróg gminnych i do kwoty 
2 000,00 zł brutto dla zakresu dróg powiatowych).

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę za dany miesiąc będzie bezusterkowy protokół odbioru usługi za dany miesiąc podpisany przez przedstawicieli stron. Pierwszy bezusterkowy protokół miesięczny (częściowy) będzie spisany nie wcześniej niż 3 czerwca 2020r. Ostatni bezusterkowy protokół miesięczny, będący jednocześnie bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, będzie spisany do dnia 30 października 2020r. Data spisania bezusterkowego protokołu końcowego jest datą zakończenia przedmiotu umowy.

4. Data spisania bezusterkowego protokołu odbioru jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury.

5. Wynagrodzenie, z uwzględnieniem potrącenia z tytułu ewentualnych kar umownych 
o których mowa w § 6, zostanie wypłacone przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto nr ………………………………….………………….……… w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej  faktury do siedziby Zamawiającego. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

6. Faktury powinny być dostarczone w terminie umożliwiającym dokonanie płatności w ciągu  30 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

7. Faktura powinna wskazywać jako nabywcę Gminę Ostrowiec Świętokrzyski 
NIP 661-000-39-45 natomiast jako odbiorcę (płatnika) – Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

8. Wykonawca wystawiał będzie odrębne faktury dla konserwacji oznakowania poziomego dróg gminnych i dróg powiatowych.

§4

1. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy
będzie:  ……………………..…………

2.    Przedstawicielem z ramienia Zamawiającego będzie:  Maciej Nowak.

§5

1.  Strony ustalają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu rocznego okresu gwarancji za 
       wady  przedmiotu umowy.

2.   Upływ  okresu  gwarancji,  o którym  mowa  w  ust. l liczy  się  od daty  protokolarnego  
       częściowego odbioru zakresu  umowy.

3.   Strony ustalają, że Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność   za  ewentualne szkody 
       Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody 
       Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§6

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał 
w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego zleconych robót – wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o karę umowną w wysokości   równej wynagrodzeniu Wykonawcy za wykonanie 100 m² powierzchni  oznakowania poziomego dróg, o którym mowa w §3 ust.1 lit. a  za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego opóźnienia.

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego,  iż Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych przy odbiorze wad – wynagrodzenie Wykonawcy, oprócz kary za nieterminowe wykonanie robót określonej w ust. 1, zostanie dodatkowe pomniejszone o karę umowną w wysokości równej wynagrodzeniu Wykonawcy za wykonanie 100 m² powierzchni  oznakowania poziomego dróg, o którym mowa 
w §3 ust. 1 lit. a  za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego opóźnienia  usunięcia wad.

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy – kara 
w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy – określonego w § 3 ust. 2.

2. Należne kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający potrąci Wykonawcy 
z należnego mu wynagrodzenia.

3.   W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4.   Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od  Zamawiającego w wysokości  10 %  wartości  wynagrodzenia
 określonego w  § 3 ust. 2  umowy.

§7

1.  Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu.

2.   Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne.

§8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

§9

## Integralną część niniejszej  umowy  stanowi  załącznik  –  „Warunki techniczne wykonania zamówienia i odbioru robót oznakowania poziomego”.

§10

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

…………………………………………

WICEPREZYDENT MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

……………………………………………

NACZELNIK WYDZIAŁU
 INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

……………………………………………..

SKARBNIK MIASTA

……………………………………………

RADCA PRAWNY

Załącznik do umowy

...................................................................................

## Warunki techniczne wykonania zamówienia i odbioru robót oznakowania poziomego.

# Warunki techniczne  wykonania zamówienia.

- RODZAJ  UŻYTYCH  MATERIAŁÓW.

  - z „Listy preferencyjnej Materiałów do Cienkowarstwowego Znakowania Dróg” klasa I,

  - czas trwałości użytkowania co najmniej 12 miesięcy,

  - atestowane przez OLD Poznań lub IBDiM,

  - czas schnięcia nie dłuższy niż 20 minut,

  - granulat o frakcji 100/600, posiadający atest IBDiM.

- OZNAKOWANIE  DRÓG.

  - linie poprzeczne – malowanie mechaniczne malowarką z mechanicznym posypywaniem granulatem,

  - linie podłużne segregacyjne ciągłe i przerywane – malowanie mechaniczne malowarką z mechanicznym posypywaniem granulatu,

  - drobne znaki – pozostałe  elementy  pasa –  malowanie  mechaniczne  (szablony

i natrysk),

  - punktowe elementy odblaskowe „kocie oczka” dwustronne, instalowane punktowo.

- TECHNOLOGIA  WYKONANIA.

  - zgodnie z liniami wytyczonymi przez Zamawiającego,

  - ściśle według instrukcji wystawionej przez producenta farby i granulatu,

  - zaleca się stosowanie oznakowania zgodnie ze SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKAMI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH stanowiących załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.),

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z poleceniami osoby reprezentującej Zamawiającego – Inspektora Nadzoru,

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu kołowego i pieszego przez oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie ze SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKAMI ICH UMIESZCZENIA NA DROGACH stanowiących załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.),

  - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu kompletności oznakowania robót i jego korekty wynikającej z postępu i lokalizacji robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót aby nie powodować bez niezbędnej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego. W przypadku uszkodzenia na wskutek własnych robót Wykonawca naprawi go na własny koszt,

  - Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania pasa drogowego oraz utrzymywania zajętego terenu w należytym porządku,

  - Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy.

- Warunki  odbioru zleconego  zakresu zamówienia.

- Odbioru  robót należy dokonać zgodnie z zakresem częściowym zleconym  przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Sprawdzenie czy wymiary oznakowania i jego umieszczenie jest zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków drogowych” stanowiących załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn. 3 lipca 2003 r. ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) .

- Sprawdzenie czy wykonanie jest zgodne z zaleceniami określonymi przez osobę reprezentująca Zamawiającego – Inspektora Nadzoru przy zlecaniu danego zakresu zamówienia częściowego.

- Sprawdzenie czy sposób realizacji zleconego zakresu zmówienia nie spowodował niszczenia elementów pasa drogowego.

- Sprawdzenie czy warstwa grubości oznakowania odpowiada normie.

- Sprawdzenie czy nawierzchnia do malowania była odpowiednio oczyszczona oraz osuszona i nie występują odspojenia warstwy malowanej  oznakowania od nawierzchni drogi.

- Sprawdzenie czy podczas robót  malowania  oznakowania  nie spowodowano zanieczyszczenia innych elementów pasa drogowego, czy zachowano estetykę wykonania tj. prostolinijność  oraz krzywizny  dostosowane do  przebiegu pasa drogowego.