Harmonogram do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024

| **Lp.** | **Rodzaj dostępności** | **Planowane działania celem zapewnienia dostępności** | **Sposób realizacji** | **Miejsce realizacji** | **Osoba/ jednostka odpowiedzialna** | **Termin realizacji** | **Stan (czy zrealizowany)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Dostępność architektoniczna | Wejścia do budynków powinny być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami na całej szerokości drzwi. Można zastosować wycieraczki wpuszczane w podłogę. | Montaż przed wejściami do budynków pasów z kostki brukowej z wypustkami, montaż płytek z wypustkami wewnątrz budynku. Pola uwagi przed schodami | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Siennieńskiej | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2023 r.,  grudzień 2024 r. | NIE  NIE |
| 5.2 | Dostępność architektoniczna | Zaleca się stosowanie drzwi zewnętrznych o minimalnym świetle przejścia 90 cm, najlepiej automatycznych – rozwiązanie takie ułatwia dostanie się do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchu, opiekunom z dziećmi, osobom starszym. | Montaż drzwi jednoskrzydłowych, szerokość minimum 90 cm przy wejściu na BOI. | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2022 r. | TAK |
| 5.3 | Dostępność architektoniczna | Maksymalna wysokość progów w przejściach może wynosić 2 cm. | Likwidacja progów w drzwiach | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2022 r. | TAK |
| 5.4 | Dostępność architektoniczna | Przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami oraz na zakrętach ciągów komunikacyjnych. | Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej min. 150x150 cm. | budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Siennieńskiej | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2024 r. | NIE |
| 5.5 | Dostępność architektoniczna | Ewakuacja osób niepełnosprawnych. | Zakup sprzętu ewakuacyjnego | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Siennieńskiej | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Spraw Obywatelskich | grudzień 2023 r.,  grudzień 2023 r. | NIE  NIE |
| 5.6 | Dostępność architektoniczna | Stoliki i lady na wysokości umożliwiającej obsługę osoby poruszającej się na wózku. | Wykonanie stanowiska kasowego z obniżoną ladą | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2022 r. | TAK |
| 5.7 | Dostępność architektoniczna | Ciągi Komunikacyjne wolne od przeszkód poziomych i pionowych, kontrastowa kolorystyka podłóg, ścian i sufitów. | Malowanie ciągów komunikacyjnych z zastosowaniem kontrastowej kolorystyki w stosunku do podłóg i drzwi | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Siennieńskiej | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2022 r.  grudzień 2024 r. | TAK  NIE |
| 5.8 | Dostępność architektoniczna | Ścieżki naprowadzające. | Montaż ścieżek naprowadzających. | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego a)Biuro Obsługi Interesanta b) wejście główne | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | marzec 2023 r.  grudzień 2023 | TAK  NIE |
| 5.9 | Dostępność architektoniczna | Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. | Należy oznaczyć na parkingu miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, które będą znajdować się blisko wejścia do budynku | budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Siennieńskiej | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | wrzesień 2022 r. | TAK |
| 5.10 | Dostępność architektoniczna | Podłogi powinny być równe, antypoślizgowe, niepowodujące odbicia światła, wykładziny dywanowe o krótkim włosiu przymocowane do posadzki. | Wymiana posadzek. | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2022 r. | TAK |
| 5.11 | Dostępność architektoniczna | Toaleta dla osób niepełnosprawnych. | Wygospodarowanie pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesanta z odpowiednią przestrzenią manewrową, uchwytami przy sanitariatach. | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2022 r. | TAK |
| 5.12 | Dostępność architektoniczna | Schody zewnętrzne i wewnętrzne. | Wykonanie nowej klatki schodowej spełniającej wymogi warunków technicznych. Schody powinny być proste, bez nosków, krawędzie schodów należy oznaczyć. Poręcze przyschodowe po obu stronach. | budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Siennieńskiej | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2024 r. | NIE |
| 5.13 | Dostępność architektoniczna | Wykonanie windy. | Budowa windy zewnętrznej. | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2023 r. | NIE |
| 5.14 | Dostępność informacyjno – komunikacyjna | Dostęp online do usług tłumacza PJM. | Udostępnienie usługi tłumacza on-line PJM w siedzibie Urzędu Miasta jak i na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej |  | Wydział Organizacyjno-Prawny, Koordynator | październik 2021 r. | TAK |
| 5.15 | Dostępność informacyjno – komunikacyjna | Informacje o działalności Urzędu w PJM i tekście łatwym do czytania i rozumienia. | Zlecenie firmie zewnętrznej przygotowania informacji o podstawowej działalności Urzędu Miasta w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR) a także filmu w PJM |  | Wydział Organizacyjno-Prawny, Koordynator | październik 2021 r. | TAK |
| 5.16 | Dostępność informacyjno - komunikacyjna | Oznaczenia tekstowe przy drzwiach – wypukłe i w brajlu. | Montaż oznaczeń pomieszczeń | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Siennieńskiej | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2024 r., grudzień 2024 r. | NIE NIE |
| 5.17 | Dostępność informacyjno - komunikacyjna | System informacji w budynku wizualny i dotykowy lub głosowy. | Montaż tablic z informacją wizualną oraz z napisami brajla przedstawiającej rozmieszczenie pomieszczeń. | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2024 r. | NIE |
| 5.18 | Dostępność informacyjno – komunikacyjna | Pętla indukcyjna dla osób słabo słyszących. | Zakup pętli indukcyjnych | budynek Urzędu Miasta przy ul. J. Głogowskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Siennieńskiej | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Inwestycji | grudzień 2023 r., grudzień 2024 r. | NIE  NIE |
| 5.19 | Dostępność informacyjno – komunikacyjna | Kontakt tekstowy dla osób niesłyszących | Udostępnienie numeru telefonicznego do kontaktu tekstowego dla osób niesłyszących. |  | Wydział Organizacyjno-Prawny | grudzień 2024 r. | NIE |
| 6.1 | Dostępność cyfrowa | Szkolenie z zakresu dostępności stron internetowych. | Zorganizowanie szklenia przeprowadzonego przez formę zewnętrzną w zakresie dostępności stron internetowych – „Dostępność cyfrowa stron internetowych”. |  | Wydział Organizacyjno-Prawny, Koordynator | marzec 2021 r. | TAK |
| 6.2 | Dostępność cyfrowa | Szkolenie z zakresu przygotowywania dokumentów dostępnych. | Zorganizowanie szklenia przeprowadzonego przez formę zewnętrzną w zakresie przygotowywania dostępnych dokumentów – „Dostępność dokumentów”. |  | Wydział Organizacyjno-Prawny, Koordynator | marzec 2021 r. | TAK |
| 6.3 | Dostępność cyfrowa | Zmiana strony internetowej Urzędu miasta. | Zlecenie firmie zewnętrznej. |  | Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Informatyki | grudzień 2022 r. | TAK |