Załącznik Nr 2 - Umowa

UMOWA NR  UM/         -W/UB/        /WEI/       /2024

W dniu …………...2024 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ulica Jana Głogowskiego 3/5 NIP 661-000-39-45, Regon 291009834 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, którą reprezentuje:

1. Pan Krzysztof Kowalski - Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr Or.0052.33.2023 z dnia 06.07.2023 r.

2. Pan Piotr Mazik – Naczelnik Wydziału Ekologii i Infrastruktury Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
nr Or.0052.14.2022 z dnia 14.03.2022 r.

a ………………….

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, którą reprezentuje:

………………….

została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie §1 ust. 7 pkt. 1 Regulaminu udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł, wprowadzonego Zarządzeniem Nr V/602/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2020r. zmienionego Zarządzeniem 
Nr V/252/2023 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2023r,  bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wybraniu w dniu ……….2024 roku oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, zawarta umowa.

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn:

” Kontrola i konserwacja 45 sztuk separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe 
z dróg gminnych oraz 6 separatorów podczyszczających wody opadowe

i roztopowe z dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2024 roku”

2. Wykonanie kontroli i konserwacji 45 sztuk separatorów podczyszczających wody opadowe, roztopowe dróg gminnych oraz 6 separatorów z dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, obkoszenie, oczyszczenie terenu wokół urządzeń i wylotów do rzek, stawów lub gruntu, wykonanie dokumentacji fotograficznej zamówienia w postaci cyfrowej na nośniku ( np. CD, DVD, Pendrive).

W dokumentacji fotograficznej dla każdego separatora należy przedstawić:

- Zdjęcie komory separatora przed rozpoczęciem czynności kontroli i konserwacji.

- Zdjęcie komory separatora po zakończeniu czynności kontroli i konserwacji.

- Zdjęcie wylotu kanalizacji do odbiornika przed rozpoczęciem czynności kontroli i konserwacji.

- Zdjęcie wylotu kanalizacji do odbiornika po obkoszeniu, oczyszczeniu terenu wylotu do rzek, stawów lub gruntu.

3. Lokalizację separatorów będących przedmiotem zamówienia określa Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

4. Po kontroli i oczyszczeniu separatorów ujętych w Załączniku nr 3 należy wypełnić książki eksploatacji separatorów z podaniem ilości odebranych odpadów, osobną dla każdego separatora.

§ 2

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy, określonego w §1 do dnia 31 października 2024 roku.

2. Wykonanie zadania należy rozpocząć nie wcześniej niż 30 sierpnia 2024 roku.

3.Strony ustalają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wykonywaniem zadań objętych niniejszą umową.

§ 3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  umowy zgodnie                   ze złożoną  i  wybraną ofertą wynosić będzie:

1) za wykonanie kontroli i konserwacji 45 sztuk separatorów podczyszczających wody opadowe , roztopowe z dróg gminnych:

a) kwota  ………… zł netto (słownie: ……………zł.),

b) podatek VAT naliczony wg stawki  …..% w kwocie ……….. zł (słownie: …………zł),

c) kwota ……………zł brutto (słownie: ………………..zł),

2) za wykonanie kontroli i konserwacji 6 sztuk separatorów podczyszczających wody opadowe , roztopowe z dróg powiatowych:

a) kwota …………zł netto (słownie: ………..zł),

b) podatek VAT naliczony wg stawki ……..% w kwocie ……..zł ( słownie: ……….zł),

c) kwota …. zł brutto (słownie: ………… zł).

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie ……….. zł netto                 (słownie: …………zł), ………… brutto ( słownie: …………zł), w tym podatek VAT w wysokości  …% w kwocie …………zł ( słownie: …………..zł).

- Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie przelewem, na podstawie dwóch faktur VAT  wystawionych po faktycznym wykonaniu zamówienia, jedna faktura VAT za konserwację 45 sztuk separatorów w drogach gminnych i druga faktura VAT za konserwację 6 sztuk separatorów w drogach powiatowych.

- Podstawą wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę będą protokoły odbioru końcowego, oddzielnie dla separatorów zlokalizowanych w drogach gminnych i oddzielnie dla separatorów zlokalizowanych w drogach powiatowych, podpisane przez strony do dnia 31 października 2024 roku, zawierające oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia. Data spisania protokołów odbioru, oddzielnie dla separatorów zlokalizowanych w drogach gminnych i oddzielnie dla separatorów zlokalizowanych w drogach powiatowych, będzie najwcześniejszą datą wystawienia faktur VAT.

5. Faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będą w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia                 do Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy: nr  …………….

6. Faktury za wykonanie zadania powinna być dostarczone w terminie umożliwiającym zapłatę                  nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót.

7. Faktury VAT wystawione przez Wykonawcę powinny wskazywać:

- jako nabywcę – Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-000-39-45,

- jako odbiorcę – Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5,                  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur niezgodnych z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

9. Za dzień płatności wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego  w ust 1 i 2 także wówczas, jeżeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych                do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

- Strony  ustalają, że  osobą  odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z  ramienia Wykonawcy  będzie: ……………, tel. ……………., e-mail: ………..

- Strony  ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego będzie: Dariusz Wilczak – 
tel. 0-41 26 72 166, e-mail: wilczak.dariusz@um.ostrowiec.pl, Wydział Ekologii i Infrastruktury Urzędu  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

- Zmiana danych, wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie skutecznego powiadomienia drugiej strony.

§ 5

- Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa             w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2, za każdy dzień stwierdzonej przez Zamawiającego w protokole odbioru zwłoki 
w realizacji zamówienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2.

- W przypadku odstąpienia umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych                           od Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2.

- W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych i innych wierzytelności przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy z wynagrodzenia umownego.

- Kary umowne sumują się.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz             z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.

- Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy.

§ 6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości zamówienia ani jego części podwykonawcy.

§ 7

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni, licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty lub usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy,

- w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, o których to faktach Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego,

- w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z zakresem czynności związanych 
z kontrolą i konserwacją separatorów (Załącznik nr 3 do niniejszej umowy) ,

- jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągną łączną wysokość 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 2.

2. Uprawnienie do odstąpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary umownej.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia, za roboty lub prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba że Zamawiający zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót lub prac.

4. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający zachowuje w pełni wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstąpienia.

§ 8

1.Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:

- zmiany danych teleadresowych,

- zmiany numerów kont bankowych,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.

2.Warunki dokonywania zmian umowy:

1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

2) wnioski o zmianę przekazywane są przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem 
z potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę.

- uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy – należy podać w jaki sposób/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i konieczna dla wykonania umowy.

3.Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczącego zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie aneksu do niniejszej umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnień mających na celu  zapobieganie powstawaniu barier ograniczających dostępność, zgodnie  z art. 4 ustawy z dnia  19 lipca 2019 roku              o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062               z późniejszymi zmianami). Prace będą realizowane w sposób zapewniający ciągłość ruchu kołowego    i pieszego.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać minimalny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy realizacji zadania, określony     w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 110 z późn. zm.) lub innych przepisach prawa.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowi  Załącznik nr 3 do umowy – Zestawienie separatorów.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się załatwić  na drodze ugody, a w przypadku nie osiągnięcia jej, poddać się rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                        			                WYKONAWCA:

………………………………………

Wiceprezydent Miasta

………………………………………

Naczelnik Wydziału Ekologii i Infrastruktury

……………………………………..

Skarbnik Miasta

…………………………………….

Radca Prawny