Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia**

**I. Informacje o Zamawiającym:**

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwana w dalszej części „Zamawiającym”

ul. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. nr (41) 26 72 187, (41) 26 72 175,

fax. nr (41) 26 72 110

NIP: 661 000 39 45

**II. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie w trybie określonym Regulaminem udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł.

**III. Przedmiot zamówienia**

1. **Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług polegających na usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.**

**Zamawiający wyjaśnia, że:**

**Wyroby zawierające azbest są to płyty azbestowo – cementowe płaskie lub faliste stosowane w budownictwie, stanowiące pokrycia dachowe.**

**Odpady zawierające azbest są to zdemontowane pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo – cementowych płaskich lub falistych stosowanych w budownictwie  
i magazynowane na nieruchomościach.**

1. **Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie:**
2. demontaż wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe) w szacowanej ilości **900 m kw.**
3. pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (usunięte w trakcie demontaży wyroby zawierające azbest i odpady zawierające azbest składowane na nieruchomościach) **-** w szacowanej ilości - **8 300 m kw.**
4. przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko specjalistyczne, którego lokalizacja spełnia wymóg zasady bliskości określony   
   w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Usługi będą świadczone na zlecenie właścicieli nieruchomości, w porozumieniu z Zamawiającym uczestniczącym w finansowaniu realizacji tych usług w formie dotacji celowej.

**Usługi będą realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2024 r.**

1. **Zasady realizacji usług obejmujących przedmiot zamówienia:**
2. W celu ustalenia rzeczywistej ilości wyrobów lub odpadów zawierających azbest podlegających usunięciu z nieruchomości, Wykonawca z udziałem właściciela nieruchomości (Beneficjenta) dokona obmiarów tych wyrobów lub odpadów na nieruchomości w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wykazu przesłanego drogą mailową na adres   
   e-mail wskazany przez wykonawcę.
3. Wykaz, o którym mowa w pkt. 1 będzie zawierał dane Beneficjentów, w tym adres zameldowania, numer telefonu kontaktowego, adres nieruchomości, na której będzie realizowana usługa oraz szacunkową ilość odpadów lub wyrobów zgłoszoną Zamawiającemu przez Beneficjenta.
4. Po zawarciu umowy z Wykonawcą Umowy, zawarta zostanie, między Zamawiającym,   
   a Wykonawcą umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zajdzie taka konieczność.
5. Po dokonaniu obmiarów, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu wykaz zawierający wyniki tych obmiarów, z określeniem dat ich wykonania na nieruchomości   
   i podpisami Beneficjentów. Wyniki obmiarów zawarte w tym wykazie będą stanowić podstawę do ustalenia przez Zamawiającego wysokości dotacji celowej, jaka zostanie przyznana Beneficjentowi na sfinansowanie lub dofinansowanie usługi usunięcia wyrobów lub odpadów zawierających azbest z nieruchomości.
6. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie obmiarów,  
   o których mowa w pkt. 1, Wykonawca nie będzie wnosił zastrzeżeń do szacunkowych obmiarów dokonanych przez Beneficjentów i przekazanych Zamawiającemu oraz wysokości ustalonej na ich podstawie kwoty dotacji celowej, o której mowa w pkt. 6.
7. Wykonawca przystępuje do realizacji usług po otrzymaniu od Zamawiającego e-mailowego zgłoszenia zawierającego wykaz nieruchomości z określeniem zakresu usług i wysokością dotacji przyznanej właścicielowi nieruchomości, na której usługa będzie realizowana.
8. Zamawiający oświadcza, że udzieli właścicielom nieruchomości dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów świadczenia usługi, ze środków pochodzących z jej budżetu jak również pozyskanych z innych źródeł. Dotacja na pokrycie kosztów świadczenia usługi jest udzielana w kwocie nie przekraczającej:

1.900,00 zł. brutto – na rzecz osób fizycznych,

5 000,00 zł brutto na rzecz osób prawnych oraz podmiotów wyszczególnionych w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

1. Jeżeli wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonaną usługę realizowaną na rzecz:   
   1) osób fizycznych - będzie wyższe od kwoty 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych), lub

2) osób prawnych lub podmiotów, o których mowa w pkt. 6 – będzie wyższe od kwoty 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

nadwyżki ponad te kwoty są płatne ze środków własnych właściciela nieruchomości.   
Za zapłatę części wynagrodzenia przypadającą na właściciela nieruchomości odpowiada wobec Wykonawcy wyłącznie właściciel nieruchomości.

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone komukolwiek w związku z wykonywaniem usług z terminem obowiązywania do dnia 15 października 2024 r. **Umowę tę Wykonawca przedkłada Zamawiającemu   
   w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usług.**
2. Wykonawca opracowuje przed rozpoczęciem realizacji usługi szczegółowy plan usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest, zgodny z przepisami rozporządzenia rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.   
   w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);
3. Wykonawca zgłasza zamiar przystąpienia do wykonywania robót polegających na usunięciu wyrobów lub odpadów zawierających azbest organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy i państwowemu inspektorowi sanitarnemu z odpowiednim wyprzedzeniem – zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowaniai usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);
4. Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę  
    i właściciela nieruchomości. Protokół należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, na co najmniej 7 dni przed wystawieniem faktury, o której mowa w pkt. 4.1.
5. **Warunki płatności za realizowane usługi**
6. Po zakończeniu robót i czynności odbioru Wykonawca wystawia fakturę na Beneficjenta (właściciela nieruchomości) z 30-dniowym terminem płatności wynagrodzenia. Określona   
   w fakturze ilość wyrobów lub odpadów zawierających azbest musi być zgodna z wynikiem obmiaru, o którym mowa w pkt.3.1, a w przypadku nie dokonania przez Wykonawcę obmiaru, ilość ta musi być zgodna z szacunkowym obmiarem dokonanym przez Beneficjenta,   
   o którym mowa w pkt.3.5.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona obmiarów o których mowa w punkcie 3 ust. 1,   
   a ilość usuniętych wyrobów lub odpadów zawierających azbest jest większa niż określona szacunkowo przez Beneficjenta, Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie usługi.
8. Wykonawca jest zobowiązany do załączania do faktur doręczanych właścicielom nieruchomości, następujących dokumentów:

* oświadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
* kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem ,,karty przekazania odpadów” sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.