Umowa nr ……………………………………….

W dniu . ……………... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy  Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego3/5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Jarosława Wilczyńskiego — Prezydenta Miasta

a............................................, zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

.....................................................................................................................................................

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie okólnika Nr 4/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku) 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO i wybraniu w dniu 27.03.2014r. oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie eksploatacji fontanny w 2014 roku w Parku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. W zakres usługi wchodzi:

1) płukanie filtra  piaskowego – 2 razy w tygodniu (lub częściej np.: w okresie pylenia roślin),

2) czyszczenie filtra wstępnego pompy dysz – 4 razy w miesiącu (w zależności od poziomu zanieczyszczeń),

3) czyszczenie filtra wstępnego pompy filtracji – raz w tygodniu (w zależności od poziomu zanieczyszczeń),

4) napełnianie śluzy dozującej (w razie potrzeby),

5) kontrola parametrów twardości wody – raz w miesiącu,

6) kontrola parametrów wody Cl, pH – raz dziennie przez pierwszy miesiąc pracy, potem raz na miesiąc,

7) czyszczenie odpływów dysz – w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku,

8) czyszczenie zbiornika wyrównawczego – w razie potrzeby,

9) bieżące utrzymanie czystości pomieszczenia do obsługi fontanny,

10) czyszczenie dysz – w razie konieczności,

11) zakup karty telefonicznej wraz z abonamentem na okres obowiązywania umowy, służącej do przekazywania informacji w formie sms-ów o prawidłowej pracy lub awarii fontanny, 
12) zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody  oraz testerów,

13) przygotowanie fontanny do okresu zimowego – zabezpieczenie, spuszczenie wody, oczyszczenie oraz demontaż urządzeń ,

14) zabezpieczenie fontanny przed każdą burzą (ulewą) i usuwanie jej skutków,

15)  oględziny urządzeń elektrycznych w maszynowni fontanny i oświetlenia dekoracyjnego

na zewnątrz oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  -  raz w roku, (na początku uruchomienia),

16) przegląd urządzeń elektrycznych w maszynowni i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz

oraz  pomiar stanu izolacji instalacji fontanny  -  raz w roku, (na początku uruchomienia),

17) po każdym awaryjnym wyłączeniu fontanny z ruchu na okres dłuższy niż  1 miesiąc 
i dokonaniu napraw lub przeróbek zarówno elektrycznych jak i mechanicznych – wykonanie pomiaru  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

18) usuwanie wszelkich drobnych usterek w tym m.in. wymiana oświetlenia (żarówek, oprawek), wymiana drobnej armatury np.: wymiana uszczelek, śrub, bezpieczników,

19) usuwanie na koszt Wykonawcy wszelkich ewentualnych szkód materialnych, 
w przypadku gdy szkoda powstała w wyniku niewłaściwego wykonania zakresu zadań przedmiotowego zamówienia oraz niewłaściwej konserwacji i eksploatacji fontanny przez Wykonawcę,

20) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich awarii powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy oraz nie będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji 
i konserwacji fontanny przez Wykonawcę, a wymagających wyłączenia z eksploatacji przedmiotowego obiektu, celem określenia dalszego postępowania oraz w przypadku wystąpienia usterek wymagających usunięcia w ramach gwarancji budowy fontanny.

§ 2

1.Strony ustaliły, że za wykonanie zadania Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w formie zryczałtowanej w wysokości ..... zł. brutto w tym podatek VAT wg stawki 23% z zastrzeżeniem § 5. Jednorazowy koszt wykonania pomiarów instalacji elektrycznej  ...... zł. brutto w tym podatek VAT wg stawki 23%.

2. Wartość całości zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty 
 ........... zł brutto w tym VAT 23%.

3. Faktura za usługę eksploatacji, o której mowa w § 1 ust. 2 wystawiona będzie jeden raz 
w miesiącu z datą ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 
4. Płatności za wystawione faktury Gmina dokonuje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Wykonawca będzie dostarczał Gminie faktury w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następnego.

5. Gmina upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jej podpisu.

§ 3

1. Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy

z ramienia Zamawiającego będzie: ……………………... Nadzór w zakresie instalacji elektrycznej przy przekazaniu fontanny do eksploatacji i przy odbiorze w związku 
z wyłączeniem na okres zimowy sprawował będzie: ...........................

2. Strony ustalają, że Przedstawicielem Wykonawcy będzie: …………………………….

§ 4

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez kogokolwiek

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 5

Za okres nie wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a wynikających w szczególności z usuwania usterek gwarancyjnych przez wykonawcę budowy fontanny (potwierdzony przez przedstawicieli stron w formie pisemnej), wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio zmniejszone. W takim przypadku miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić iloczyn 1/30 kwoty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2 ust 1  i liczby dni faktycznego świadczenia usługi w danym miesiącu.

§ 6

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01 maja 2014 r. do dnia 30 września 2014r.

§7
1. W sprawach nie uregulowanych umową stosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Ewentualne spory rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 9

Umowa sporządzona została w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający:							Wykonawca: