# OGŁOSZENIE

Wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu  15.04.2014r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta, Wydział  Infrastruktury Komunalnej zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

„ Koszenie dwukrotne rowów melioracyjnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2014 roku”

Zakres zamówienia obejmował będzie :

- Koszenie rowów melioracyjnych ujętych w Załączniku nr 1, zgodnie warunkami realizacji  robót  zawartymi 
w  Załączniku  nr 2 do Umowy .

- Umowa  przewiduje  wykonanie  zadania  w  dwóch  etapach tj.:

I etap  do 16 sierpnia 2014 roku , II etap do 30 października 2014 roku.

Rokowania z potencjalnymi oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone 
w dniu 24. 04 .2014.r. o godz. 1130  w siedzibie Urzędu Miasta  w Ostrowcu Świętokrzyskim 
ul. Głogowskiego 3/5 w pokoju 219.

Zleceniodawca informuje, że cena ofertowa  nie może przekroczyć równowartości    14 tys. Euro 
oraz, że zaoferowana cena może być negocjowana (w dół).

Oferty mogą składać podmioty:

- Posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

- Posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,

- Posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.

Oferty zawierające proponowaną cenę na podstawie kosztorysu ofertowego za realizację zlecenia wraz 
z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Sala A Stanowisko Nr 11  do godz. 1100  w dniu 24.04 .2013r.

Oferty o wartości przekraczającej równowartość w PLN kwoty14 tys. Euro oraz złożone po terminie nie będą  rozpatrywane.

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia są:
Pan mgr inż. Piotr Mazik oraz Pan  Eugeniusz Lipski – Wydział   Infrastruktury Komunalnej,    pokój 
nr 219 nr tel. (041) 2672 186 lub 2672 181.

UMOWA NR ..................................................................

W dniu .......................w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  z siedzibą         w Ostrowcu Świętokrzyskim, ulica Jana Głogowskiego 3/5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

1.  Prezydenta Miasta –   Jarosława   Wilczyńskiego

a   ................................................................................................... , zwanym dalej Wykonawcą   reprezentowanym przez:

1................................................................................ ,

została  po przeprowadzeniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie  przetargu   nieograniczonego              i wybraniu w dniu  ........................... oferty Wykonawcy , została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.

dwukrotne KOSZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH na terenie miasta

ostrowca Świętokrzyskiego w 2014 r.

2.  Strony ustalają zgodnie, iż Wykonawca zobowiązuje się:

1)  wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z zakresem  robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) w przypadku, gdy do prawidłowego wykonania zamówienia konieczne byłoby czasowe zajęcie terenów prywatnych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do możliwie najmniej uciążliwego dla nich prowadzenia robót 
i przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt,

3) wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody zamawiającego i osób trzecich powstałe przy    realizacji przedmiotu umowy.

- Strony ustalają zgodnie, iż Zamawiający zobowiązuje się:

1) dokonać odbioru końcowego w terminie 4 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia   robót I i II etapu.

4.  Pozostałe szczegółowe warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia określają WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  
      stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

5.   Harmonogram płatności stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy .

( 2

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu I etapu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy do 16 sierpnia 2014r.              a  II etapu  do 30 października 2014r.

- Strony ustalają, że Wykonawca  zawiadamia  pisemnie  Zamawiającego  po zakończeniu wykonania zadania wyznaczonego 
w terminie określonym w § 2 ust. 1.

( 3

1. 	Strony  ustalają, że wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie   przedmiotu   umowy zgodnie ze złożoną  i wybraną ofertą wynosić będzie                          zł netto (słownie:                                                              złotych   netto).

- Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust 1 doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki  % 
w kwocie                        zł .

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia I etapu wynosić                     będzie                       zł. brutto (słownie :                                                               złotych brutto  ).

- Strony ustalają,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  II   etapu     wynosić                 będzie                      zł. brutto (słownie :                                                                  złotych brutto  ).

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie przelewem, na podstawie faktury  wystawionej po faktycznym wykonaniu  każdego etapu zamówienia .

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia.

7. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.

( 4

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie:

2.  Strony ustalają , że Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

Pan mgr inż. Piotr  Mazik  i  Eugeniusz  Lipski – Wydział  Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta.

( 5

- Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania w terminach , o których mowa w § 2 przedmiotu umowy , wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust.3 lub 4 za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole opóźnienia w realizacji danego etapu zamówienia .

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

- W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 i 2 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

( 6

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy.

- Umowa  między  Wykonawcą  a  Podwykonawcą   powinna  być  zawarta  w  formie  pisemnej  pod  rygorem   nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo,  a  następnie kserokopii zawartej umowy poświadczonej  za zgodność z oryginałem.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy        w terminach płatności określonych w zawartej umowie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawa – Prawo zamówień publicznych .

( 8

Umowę  niniejszą   sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  egzemplarzu  dla  każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY:                        			                WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do  Umowy Nr .................................z dnia ........................

Załącznik zawiera :

- długości poszczególnych rowów otwartych,

- długości odcinków przeznaczonych do wykoszenia wraz z wywozem,

- długości odcinków do wykoszenia i pozostawienia poza skarpą rowu

- łączną powierzchnię obejmującą w I etapie wycięcie zarośli i samosiejek

STRUGA DENKOWSKA – długość rowu otwartego około 9 000,00 mb

550 mb - rzeka Kamienna do ul. Samsonowicza                                                  bez wywozu

1000 mb - od ul. Samsonowicza do końca stawu przy ul. Tomaszów                    z wywozem

1800 mb - od stawu przy ul. Tomaszów do ul. 11-tego Listopada                         bez wywozu

1000  mb - od ul. 11-tego Listopada do ul. Bałtowskiej                                          bez wywozu

200  mb - od ul. Bałtowskiej do ul. Wysokiej                                                        z wywozem

350  mb - od ul. Wysokiej do ul. Siennieńskiej                                                     bez wywozu

500  mb - odnoga równoległa do ul. Wysokiej, do ul. Siennieńskiej                    bez wywozu

600  mb - od ul. Siennieńskiej,   do ul. Rzeczki na odcinku zamieszkałym           z wywozem

1000  mb- od ul.Siennieńskiej do ul.Iłżeckiej – ogródki RELAX, oś.Pułanki        bez wywozu

400  mb - od ul.M.Dąbrowskiej, ogródki „ Nad strumykiem” do ul. B.Prusa       z wywozem

100  mb - od ul.B.Prusa do ul. J. Kossaka                                                              z wywozem

100  mb - od J. Kossaka do Grabowieckiej                                                            z wywozem

800  mb -  wylot rowu przy ogrodzeniu od ul. Rzeczki z ogródków działkowych, dalej   rów przydrożny  po stronie zachodniej ul.Rzeczki   do ul. Zwierzynieckiej                   bez wywozu

300 mb- od ul.Rzeczki do ul. Akacjowej w kierunku ul. Gościniec                      z wywozem

Łąki Romanowskie – na odcinku od rzeki Kamienna do granic miasta  ok.1600mb.

Koszenie i kopcowanie, bez wywozu

Ciek Denkowski – Rów Kanclerski – długość rowu otwartego                           ok.  2580 mb.

-od Targowiska Miejskiego do ul. Podstawie wykoszenie rowu i 0.6 mb od skarpy  bez  wyw.

-od ul. Podstawie do ul. Samsonowicza składowanie urobku poza skarpą, od strony          rzeki Kamiennej                                                                                                       bez wywozu

-od ul. Samsonowicza do rzeki Kamienna wykoszenie rowu na szerokości

10 mb od lustra wody po obu stronach                                                                     bez wywozu

Rów, odnoga Rowu Kanclerskiego - skosem do ul. J.Kilińskiego - ok.700 mb.     bez wywozu

Rów  przy ul. Goździkowej do i od ul. Chabrowej – długość   ok. 370 mb.        z wywozem

Kanał Staszicowski – długość całkowita kanału  ok. 550 mb. Odcinek od ul. Mostowej do końca zabudowań od strony torów ok. 250mb.  z wywozem,   dalej do rzeki Jędrzejówka od strony torów koszenie bez wywozu . Od strony ulicy z wywozem   na całej długości rowu .

Rów otwarty  Gościniec-Miodowa do Ośr. Wyp. „ Gutwin”- dł. ok.200 mb.    bez wywozu.

Rów otwarty od ul. Stalowa do ul. Zygmuntówka – długość do odcinka zarurowanego ok.1550 mb., wywóz  tylko z odcinka graniczącego z  zabudowaniami .

Rów otwarty od ul. Zamłynie do rzeki Szewnianka      –    długość    ok.  300 mb.

wykoszenie rowu na szerokości 5 mb. od lustra wody  po obu stronach         -        z wywozem

Rzeka Młynówka na odcinku  TESKO i CASTORAMY - długość ok. 450 mb. z wywozem

W I etapie koszenia należy   wyciąć zarośla i samosiejki na łącznym obszarze 0.5 ha .

Łączna długość rowów do wykoszenia wynosi około 17 600 mb.

Załącznik Nr 2 do Umowy Nr....................................  z  dnia  ..........................

Warunki realizacji robót na:

dwukrotne KOSZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH na terenie miasta

ostrowca Świętokrzyskiego w 2014 r.

- Rowy melioracyjne otwarte wymagają  wykaszania traw i samosiejek   ze względu na konieczność zachowania ich drożności  oraz estetyki i zapobieżeniu rozsiewania  się nasion traw i chwastów na przyległych do nich terenach .

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót winien zapoznać się 
z warunkami terenowymi realizacji robót.

- Zakres prac obejmował będzie:

- Wykoszenie do wysokości 5 cm skarp , dna i pobocza o szerokości średnio 2 mb po obu stronach rowu na całej długości jak najniżej przy ziemi, tj.do wysokości nie wyższej niż 5 cm od ziemi . 
W przypadku   uszkodzenia umocnionego faszyną   odcinka  rowu   Wykonawca zobowiązany jest do naprawy umocnienia na własny koszt

-    z odcinków  wskazanych w Załączniku nr 1 należy bezwzględnie wywieźć wykoszon  trawy , chwasty i samosiejki , natomiast na pozostałych odcinkach wygrabiony urobek należy rozłożyć na skarpie w  sposób uniemożliwiający zaśmiecanie koryta rowu .

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących zakresu przedmiotowego zamówienia są:

pracownicy Wydziału  Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pokój 229 telefon (041) 2672 wew. 186   Piotr Mazik – Kierownik Referatu  i Podinspektor Eugeniusz Lipski tel. (041) 2672 wew.181 .