UMOWA  NR  ........................................................

W dniu ……………  w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy  Gminą Ostrowiec Świętokrzyski 
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ulica Jana Głogowskiego 3/5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

# 1.   Prezydenta Miasta –  Jarosława Wilczyńskiego

a  …. ……………………………………………….,NIP...............,REGON.........,KRS.............. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………….

została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art.4   pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i wybraniu w dniu         .....................roku oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, zawarta umowa o następującej treści:

(1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie pn.:

Opracowanie 3 sztuk operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na:

1) wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych  ze zlewni ulic: Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów oraz ciągu drogi łączącej ulicę Ostrowiecką z ulicą  Topolową do Cieku Denkowskiego w km 1 + 360 uchodzącego do rzeki Kamienna w km 58 + 490.

2) wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych  ze zlewni ulic: Księża Droga, Akacjowa, Gościniec, Jagodowa, Poziomkowa do rowu w ulicy Rzeczki uchodzącego do Cieku Denkowskiego w km 4 + 812, uchodzącego do rzeki Kamienna w km 58+490.

3) wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych  ze zlewni ulic: Żytnia i Księcia Józefa Poniatowskiego do rzeki Kamionka ( Szewnianka) w km 0+110 uchodzącej do rzeki Kamienna w km 56+300”

- Zakres prac objętych opracowaniem obejmuje:

-   opracowanie  operatów wodnoprawnych, zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo wodne”                -   uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych niezbędnych materiałów, opinii i uzgodnień oraz uzyskania  decyzji  pozwolenia wodnoprawnego na każdy separator.

- Opracowanie operatów wodnoprawnych   winno być wykonane zgodnie z  art. 9 ust.1, pkt.19 f oraz art.122 ust.1,pkt 3 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (DZ. U. z  2012r. poz.145         z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.137, poz.984 z późn. zm.).

- Strony ustalają, że, operaty wodnoprawne  zostaną wykonane w ilości 3 egzemplarzy, plus wersja elektroniczna – na płycie CD, dla każdego separatora.

(2

Strony ustalają, że opracowanie będące przedmiotem zamówienia zostanie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia  15.12.2014 r.

(3

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy wynosić będzie .........................  zł. netto ( słownie:............................................................zł).

- Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki  23 % w kwocie :  ................. zł.  (słownie:  .............................................).

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia wynosić będzie:  ..................... zł. brutto (słownie:  ................................................... zł).

- Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 3 ma charakter ryczałtowy.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury końcowej wystawionej po wykonaniu kompletnego opracowania.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia. Kwota kary umownej zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Faktura będzie wystawiona i dostarczona  Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu, tj. do 18.12.2014r. Płatność faktury nastąpi w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

(4

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie: …………………………………………...

- Strony ustalają, że Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Eugeniusz Lipski - Wydział Infrastruktury Komunalnej tel. (41) 2762181.

§5

Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne opracowania projektowego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonanych na podstawie opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza umowa.

(6

1. Załącznikiem do protokołu odbioru będzie potwierdzenie uzyskania decyzji pozwolenia
      wodnoprawnego, osobno dla każdego separatora.

- Potwierdzenie protokołu odbioru przez Zamawiającego jest równoznaczne z odbiorem zakresu prac.

(7

- Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania w terminie, o którym mowa w § 2, przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 3, za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 %  wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.3 umowy za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

(8

- Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu.

- Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne.

(9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

10

Umowę niniejszą sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA

……………………………………................

Prezydent Miasta

……….………………………………………..

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej

...………………………………………………

Skarbnik Miasta

…..………………………………………….

Radca Prawny