UMOWA NR ..................................................................

W dniu .......................w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  z siedzibą         w Ostrowcu Świętokrzyskim, ulica Jana Głogowskiego 3/5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

1.  Prezydenta Miasta –   Jarosława    Górczyńskiego

a    .................................................................................................. , zwanym dalej Wykonawcą   reprezentowanym przez:

...........................................................................

została  po przeprowadzeniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia       29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  i wybraniu w dniu ....................2015r. oferty Wykonawcy , została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.

dwukrotne KOSZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH na terenie miasta

ostrowca Świętokrzyskiego w 2015 r.

2.  Strony ustalają zgodnie, iż Wykonawca zobowiązuje się:

1)  wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z zakresem  robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) w przypadku, gdy do prawidłowego wykonania zamówienia konieczne byłoby czasowe zajęcie terenów prywatnych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do możliwie najmniej uciążliwego dla nich prowadzenia robót 
i przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt,

3) wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody zamawiającego i osób trzecich powstałe przy    realizacji przedmiotu umowy.

- Strony ustalają zgodnie, iż Zamawiający zobowiązuje się:

1) dokonać odbioru końcowego w terminie 4 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia   robót I i II etapu.

4.  Pozostałe szczegółowe warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia określają WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  
      stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

5.   Harmonogram płatności stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy .

( 2

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu I etapu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy do 17 sierpnia 2015r.              a  II etapu  do 30 października 2015r.

- Strony ustalają, że Wykonawca  zawiadamia  pisemnie  Zamawiającego  po zakończeniu wykonania zadania wyznaczonego 
w terminie określonym w § 2 ust. 1.

( 3

1. 	Strony  ustalają, że wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie   przedmiotu   umowy zgodnie ze złożoną  i wybraną ofertą wynosić będzie    .................  zł netto (słownie                                                                              złotych ).

- Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust 1 doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki 8 % 
w kwocie                                                 zł .

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia I etapu wynosić                     będzie                                     zł. brutto (słownie :                                                                        złotych ).

- Strony ustalają,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  II   etapu     wynosić                 będzie                                         zł. brutto (słownie :                                                                    złotych).

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie przelewem, na podstawie faktury  wystawionej po faktycznym wykonaniu  każdego etapu zamówienia .

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia.

7. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.

( 4

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie:

...........................................................................................

2.  Strony ustalają , że Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

Pan mgr inż. Piotr  Mazik  i  Eugeniusz  Lipski – Wydział  Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta.

( 5

- Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania w terminach , o których mowa w § 2 przedmiotu umowy , wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust.3 lub 4 za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole opóźnienia w realizacji danego etapu zamówienia .

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

- W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 i 2 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

( 6

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy.

- Umowa  między  Wykonawcą  a  Podwykonawcą   powinna  być  zawarta  w  formie  pisemnej  pod  rygorem   nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo,  a  następnie kserokopii zawartej umowy poświadczonej  za zgodność z oryginałem.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy        w terminach płatności określonych w zawartej umowie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

( 8

Umowę  niniejszą   sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  egzemplarzu  dla  każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY:                        			                WYKONAWCA: