UMOWA .................................................................……..

Zawarta w dniu .............................. 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Jana Głogowskiego 3/5 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną  przez:

1.  Wiceprezydenta Miasta           -  Marzenę Dębniak

a :..........................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

1.	..................................................

2…..................................................

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro 
w trybie Zarządzenia Nr IV/48/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 
16 stycznia 2016r. i wybraniu w dniu …………..2016r. oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. :

WYKONANIE KONSERWACJI OZNAKOWANIA POZIOMEGO ULIC GMINNYCH   MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2016 R.

2.  Warunki i sposób wykonywania zamówienia określa załącznik do umowy - „Warunki techniczne  wykonania zamówienia i odbioru robót".

§2

1.   Strony ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia podpisania 
do 1 listopada 2016 r.

2.  Strony ustalają, iż Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 
7 dni od chwili pisemnego zlecenia zakresu robót przez Zamawiającego.

3.  W przypadku braku możliwości wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.: złe warunki atmosferyczne) Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w  § 4 
ust. 2 sporządzi protokół określający zakres rzeczowy niewykonanych robót, termin ich rozpoczęcia i zakończenia.

§3

1.  Strony ustalają, że Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymywać będzie wynagrodzenie   za wykonywanie oznakowania poziomego dróg lokalnych wg stawek jednostkowych w kwotach:

a)  wykonanie oznakowania linii segregacji 			..........zł.  brutto za l m2,

b)  wykonanie oznakowania przejść i drobnych elementów 	..........zł.  brutto za l m2 ,

c)  wykonanie oznakowania punktowego elementu odblaskowego dwustronnego  tzw. – „kocie oczka”							  ...........zł. brutto za 1 szt.

2. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty  ………………… zł. brutto, (słownie brutto :………………………… ), 
w tym podatek VAT 23% w kwocie  ………………   zł.

3.Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę za dany miesiąc będzie bezusterkowy protokół odbioru usługi za dany miesiąc podpisany przez przedstawicieli stron. Pierwszy bezusterkowy protokół miesięczny (częściowy) będzie podpisany dnia 31 maja 2016r. Ostatni bezusterkowy protokół miesięczny, będący jednocześnie bezusterkowym protokółem odbioru końcowego, będzie podpisany dnia 31 października 2016r. Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego jest datą zakończenia usługi (zadania).

4.Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury.

5.Wynagrodzenie, z uwzględnieniem potrącenia z tytułu ewentualnych kar umownych, 
o których mowa w § 6 zostanie wypłacone przelewem bankowym na wskazane przez wykonawcę konto nr ………………………………………………. w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

6.Faktury powinny być dostarczone w terminie umożliwiającym dokonanie płatności nie później niż do 30 dnia od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

§4

1. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy
będzie:  .........................................................................................

2.    Przedstawicielem z ramienia Zamawiającego będzie:  Piotr Szumlak.

§5

1.  Strony ustalają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu rocznego okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Upływ  okresu  rękojmi,  o którym  mowa  w  ust. l liczy  się  od daty  protokólarnego  częściowego odbioru zakresu  umowy.

- Strony ustalają, że Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność   za  ewentualne  szkody  Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu umowy.

§6

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał 
w terminie wyznaczonym   przez Przedstawiciela Zamawiającego zleconych robót – wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o karę umowną w wysokości   równej wynagrodzeniu Wykonawcy za wykonanie 100 m² powierzchni  oznakowania poziomego dróg gminnych, o którym mowa w §3 ust.1 lit. a  za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego opóźnienia.

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego,  iż Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych przy odbiorze wad – wynagrodzenie Wykonawcy, oprócz kary za nieterminowe wykonanie robót określonej w ust. 1, zostanie dodatkowe pomniejszone o karę umowną w wysokości równej wynagrodzeniu Wykonawcy za wykonanie 100 m² powierzchni  oznakowania poziomego dróg gminnych, o którym mowa w §3 ust.1 lit. a  za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego opóźnienia  usunięcia wad.

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy – kara 
w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy – określonego w § 3 ust.1 lit. a.

2.   Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu:

1) w wysokości 1000 zł w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2)  w wysokości 1000 zł w przypadku nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) w wysokości 1000 zł w przypadku nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) w wysokości 1000 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty.

3. Należne kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający potrąci Wykonawcy 
z należnego mu wynagrodzenia.

4.   W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii zawartej umowy  o podwykonawstwo.

- Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez  Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane i projektu jej zmiany złożyć do tego projektu umowy i projektu jej zmiany zastrzeżenia.

W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia do przedłożonej mu przez Wykonawcę umowy  o podwykonawstwo i do jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii   zawartych   umów  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  oraz  ich   zmian.

- Na  zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, której przedmiotem są roboty budowlane podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

§8

1.  Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu.

2.   Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne.

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§10

## Integralną część niniejszej  umowy  stanowi  załącznik  –  warunki  techniczne wykonania 
 i  odbioru  robót  oraz  Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia.

§11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik do umowy

..........................................................

## Warunki techniczne wykonania zamówienia i odbioru robót oznakowania poziomego.

# Warunki techniczne  wykonania zamówienia.

- RODZAJ  UŻYTYCH  MATERIAŁÓW.

  - z „Listy preferencyjnej Materiałów do Cienkowarstwowego Znakowania Dróg” klasa I,

  - czasie trwałości użytkowania co najmniej 12 miesięcy,

  - atestowane przez OLD Poznań lub IBDiM,

  - czas schnięcia nie dłuższy niż 20 minut,

  - granulat o frakcji 100/600, posiadający atest IBDiM.

- OZNAKOWANIE  DRÓG  LOKALNYCH.

  - linie poprzeczne – malowanie mechaniczne malowarką z mechanicznym posypywaniem granulatem,

  - linie podłużne segregacyjne ciągłe i przerywane – malowanie mechaniczne malowarką z mechanicznym posypywaniem granulatu,

  - drobne znaki – pozostałe  elementy  pasa –  malowanie  mechaniczne  (szablony

i natrysk),

  - punktowe elementy odblaskowe „kocie oczka” dwustronne, instalowane punktowo.

- TECHNOLOGIA  WYKONANIA.

  - zgodnie z liniami wytyczonymi przez Zamawiającego,

  - ściśle według instrukcji wystawionej przez producenta farby i granulatu,

  - zaleca się stosowanie oznakowania zgodnie ze SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKAMI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH stanowiących załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z poleceniami osoby reprezentującej Zamawiającego – Inspektora Nadzoru,

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu kołowego i pieszego przez oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie ze SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKAMI ICH UMIESZCZENIA NA DROGACH stanowiących załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),

  - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu kompletności oznakowania robót i jego korekty wynikającej z postępu i lokalizacji robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót aby nie powodować bez niezbędnej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego. W przypadku uszkodzenia na wskutek własnych robót Wykonawca naprawi go na własny koszt,

  - Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania pasa drogowego oraz utrzymywania zajętego terenu w należytym porządku,

  - Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy.

- Warunki  odbioru zleconego  zakresu zamówienia.

- Odbioru  robót należy dokonać zgodnie z zakresem częściowym zleconym  przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Sprawdzenie czy wymiary oznakowania i jego umieszczenie jest zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków drogowych” stanowiących załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn. 3 lipca 2003 r. ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181) .

- Sprawdzenie czy wykonanie jest zgodne z zaleceniami określonymi przez osobę reprezentująca Zamawiającego – Inspektora Nadzoru przy zlecaniu danego zakresu zamówienia częściowego.

- Sprawdzenie czy sposób realizacji zleconego zakresu zmówienia nie spowodował niszczenia elementów pasa drogowego.

- Sprawdzenie czy warstwa grubości oznakowania odpowiada normie.

- Sprawdzenie czy nawierzchnia do malowania była odpowiednio oczyszczona oraz osuszona i nie występują odspojenia warstwy malowanej  oznakowania od nawierzchni drogi.

- Sprawdzenie czy podczas robót  malowania  oznakowania  nie spowodowano zanieczyszczenia innych elementów pasa drogowego, czy zachowano estetykę wykonania tj. prostolinijność  oraz krzywizny  dostosowane do  przebiegu pasa drogowego.