UMOWA NR ..................................................................

W dniu .............. 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  z siedzibą         w Ostrowcu Świętokrzyskim, ulica Jana Głogowskiego 3/5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta –   Jarosława    Górczyńskiego

a...........................................................................................................................................      , zwanym dalej Wykonawcą   ,

##### REGON..................................................  ,  NIP.............................................................  ,

została  po przeprowadzeniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000Euro w trybie zarządzenia Nr IV/48/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia  20 stycznia 2016r.i wyborze oferty Wykonawcy  jako najkorzystniejszej,  została  zawarta  umowa o następującej  treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.

dwukrotne KOSZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH na terenie miasta

ostrowca Świętokrzyskiego w 2016 r.

2.  Strony ustalają zgodnie, iż Wykonawca zobowiązuje się:

1)  wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z zakresem  robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) w przypadku, gdy do prawidłowego wykonania zamówienia konieczne byłoby czasowe zajęcie terenów prywatnych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do możliwie najmniej uciążliwego dla nich prowadzenia robót 
i przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt,

3) Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody zamawiającego i osób trzecich powstałe przy    realizacji przedmiotu umowy.

- Strony ustalają zgodnie, iż Zamawiający zobowiązuje się:

1) dokonać odbioru końcowego w terminie 4 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia   robót  każdego etapu przedmiotu  umowy.

4.  Pozostałe szczegółowe warunki dotyczące sposobu realizacji  umowy określają WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  
      stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

( 2

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu I etapu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy do 30 lipca 2016r.                                        a  termin wykonania II etapu  przedmiotu umowy do 30 października 2016r.

- Strony ustalają, że Wykonawca  zawiadamia  pisemnie  Zamawiającego,  po zakończeniu wykonania każdego etapu przedmiotu umowy z takim wyprzedzeniem aby możliwe było dokonanie bezusterkowego odbioru wykonanych prac          w terminach określonych w § 2 ust. 1.

( 3

1. 	Strony  ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie I i II etapu  przedmiotu  umowy zgodnie ze złożoną                i wybraną ofertą wynosić będzie ......................... zł netto (słownie....................................................................... .   złotych ).

- Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust 1 doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki 8 % 
w kwocie................................ zł  ( słownie:...................................................................................  złotych),

- Strony ustalają, że wartość brutto za  wykonanie I i II etapu   przedmiotu   umowy  wynosić będzie......................zł.(słownie ...............................................).

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie I etapu przedmiotu umowy wynosić                     będzie...................................  zł. brutto (słownie:................................................................  złotych).

- Strony ustalają,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  II   etapu     przedmiotu   umowy  wynosić                 będzie .......................... zł. brutto (słownie : .............................................................. złotych).

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie przelewem, na podstawie faktury  wystawionej po faktycznym wykonaniu  każdego etapu zamówienia .

- Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia. Dzień podpisania protokołu odbioru będzie dniem zakończenia realizacji poszczególnych etapów  umowy oraz najwcześniejszą datą wystawienia faktury.

8. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr.................................. Faktury za I i II etap realizacji zadania powinny być dostarczone w terminie umożliwiającym zapłatę nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

( 4

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie:

...........................................................

2.  Strony ustalają , że Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

mgr inż. Piotr  Mazik  i  Eugeniusz  Lipski – Wydział   Infrastruktury  Komunalnej  Urzędu  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Telefon (41) 2672  wewnętrzny  186 i 181.

( 5

- Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania w terminach , o których mowa w § 2 przedmiotu umowy , wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust.4 lub 5 za każdy  dzień  stwierdzonego  przez Zamawiającego w protokole opóźnienia w realizacji danego etapu  zamówienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

- W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 i 2 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

( 6

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy.

- Umowa  między  Wykonawcą  a  Podwykonawcą   powinna  być  zawarta  w  formie  pisemnej  pod  rygorem   nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo,  a  następnie kserokopii zawartej umowy poświadczonej  za zgodność z oryginałem.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy        w terminach płatności określonych w zawartej umowie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

( 8

Umowę  niniejszą   sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  egzemplarzu  dla  każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY:                        			                WYKONAWCA:

Opracował: Eugeniusz Lipski.