UMOWA NR ................................................................................

W dniu .................................w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  z siedzibą         w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Jana Głogowskiego 3/5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta –  Jarosława   Górczyńskiego

a  .................................................................... z siedzibą .................................................................., zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez: .............................................................., NIP.............................. , PESEL ............................................

została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro w trybie zarządzenia Nr IV/48/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2016r. i wyborze oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, została zawarta umowa  o następującej treści:

(1

1.   Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.

„Dwukrotne badanie ścieków deszczowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2016r.”

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w dwóch seriach pomiarowych badań zanieczyszczenia ścieków deszczowych podczyszczonych przez separatory usytuowane przy zlewniach dróg gminnych .

3.  Próbki do badań należy pobierać w porach deszczowych z wylotów separatorów ujętych w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy.

4. Każdorazowo należy wykonać badanie próbek na zawiesinę oraz substancje ropopochodne (mg/dcm³), wykonać sprawozdanie  pisemne z  wykonanych  badań  dla  każdej  próbki i  sporządzić  zestawienie  wyników  za dany etap .

5.  Wykonawca zapewnia transport próbek z miejsca poboru do siedziby swojego laboratorium w ramach kosztów niniejszego zamówienia .

( 2

- Strony ustalają termin wykonania  pierwszej serii badań  i dostarczenia sprawozdania z zestawieniem wyników, zgodnie       z ofertą Wykonawcy do  20 lipca 2016r. a wykonania drugiej serii badań  i dostarczenia sprawozdania z zestawieniem wyników do 20 października 2016r.

2. Wykonawca  zobowiązuje się do  zapewnienia poufności wyników badań . Wykonawca nie będzie wykorzystywał badań ,  ani też ich publikował bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego .

3.  Strony ustalają, że Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu wykonania każdego etapu  zadania       i dostarcza zestawienie wyników badań zgodnie z terminami wyznaczonymi w punkcie 1.

( 3

1. 	Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie I i II etapu przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosić będzie ............................ netto (słownie: ................................................................................  ).

- Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust 1 doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki 23% 
w kwocie ............................... zł ( słownie: ....................................................................................................   ).

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia I i II etapu wynosić będzie            zł ........................  brutto   (słownie :  ............................................................................................ ).

- Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w (3 pkt 3 płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury dostarczonej do Zamawiającego.                    .

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez strony  do dnia 20 października  2016 roku zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości          i przyczyny ich naliczenia. Dzień podpisania protokółu odbioru będzie dniem zakończenia realizacji całości zamówienia oraz najwcześniejszą  datą wystawienia faktury.

- Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego na  konto Wykonawcy nr.................................................. Faktura za wykonanie  zadania powinna być dostarczona  w terminie  umożliwiającym zapłatę nie później niż  w  ciągu   30 dni  od  daty  podpisania  bezusterkowego  protokołu  odbioru   robót.

( 4

- Strony  ustalają , że osobą odpowiedzialną  za wykonanie   przedmiotu  umowy  z  ramienia  Wykonawcy  będzie:

#### .........................................................................................................................

2.   Strony ustalają , że przedstawicielem Zamawiającego będzie:

Pan mgr inż. Piotr Mazik i Eugeniusz Lipski - Wydział  Infrastruktury  Komunalnej  Urzędu  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego , tel  (41) 2762    wewn. 186 i 181.

( 5

- Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania w terminach , o których mowa w § 2 przedmiotu umowy , wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust.3   za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole opóźnienia w realizacji danego etapu zamówienia .

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 3  niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 3  niniejszej umowy.

- W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 i 2 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

( 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę niniejszą sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                        			                WYKONAWCA: