UMOWA ........................./……..

W dniu  ......................... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – URZĘDEM MIASTA W OSTROWICU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Jana Głogowskiego 3/5, 
27-400  Ostrowiec Świętokrzyski NIP:661-000-39-45, REGON: 291009834 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wiceprezydenta Miasta –  Marzenę Dębniak

a: ……………………………………………………………………………………………………………………………. zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej NIP ………………..,  REGON ………………….. zwanym dalej Wykonawcą została  po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro w trybie Zarządzenia Nr IV/48/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2016r. i wybraniu w dniu …………….r. oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.

,,REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH GMINNYCH

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W  2018 ROKU”

- Wykonawca przystępuje do remontu w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego zakresie niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia na piśmie.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, iż zakres rzeczowy został wykonany wadliwie – przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad.

- Pozostałe szczegółowe warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia, warunki kontroli i odbioru robót określa specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót związanych z remontem kanalizacji deszczowej, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§2

Strony ustalają, iż umowa niniejsza zostaje zawarta na okres do 30.11.2018 r.

§3

- Strony ustalają, że Wykonawca za wykonywanie przedmiotu umowy otrzymywać będzie wynagrodzenie w kwotach:

| RODZAJ REMONTU | Cena netto [zł] | Stawka VAT | Kwota VAT [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. |  |  |  |  |
| Regulacja włazu żeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. |  |  |  |  |
| Remont studzienki ściekowej z rozebraniem istniejącej , wywiezieniem gruzu , montażem nowego wpustu ulicznego i odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. |  |  |  |  |
| Wpust uliczny – nowy(25t-67 BK) |  |  |  |  |
| Właz żeliwny – nowy (40t) |  |  |  |  |
| Remont 1m kanału z rur ( 200 mm PCVz wykonaniem wykopów średnio o głęb. 1,5m , ułożeniem rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu. |  |  |  |  |
| Remont 1m kanału ( 800 mm z rur WIPRO z wykonaniem wykopów średnio do głęb. 3,0 m, ułożenie rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu. |  |  |  |  |
| Remont studni rewizyjnej fi 1000 mm z rozebraniem istniejącej , ustawieniem kręgów betonowych , ułożeniem płyty żelbetowej nastudziennej , montażem nowego włazu żeliwnego D 400 i stopni żeliwnych , wywiezienie gruzu -odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu , gł. 3 m |  |  |  |  |
| Remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm. |  |  |  |  |

W przypadku remontu studni rewizyjnej lub studzienki ściekowej  z wykorzystaniem odpowiednio starego włazu lub wpustu ulicznego od wartości remontu studni rewizyjnej lub studzienki ściekowej zostanie odjęta wartość włazu lub wpustu zgodnie 
z ofertą.

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia w roku 2018 nie przekroczy kwoty:  50 000 zł. brutto (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych).

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem płatnym przez Zamawiającego na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych wystawianych po faktycznym wykonaniu i odbiorze określonego przez przedstawiciela Zamawiającego zakresu robót.

- Strony ustalają, że podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez przedstawicieli stron potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót wyliczających ich zakres, oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zlecenia został wykonany bez wad oraz wzmiankę o ewentualnym naliczeniu kar umownych z podaniem przyczyny ich naliczenia oraz wysokości, zgodnie z § 6 umowy.

- Pierwszy bezusterkowy protokół miesięczny (częściowy) będzie podpisany dnia 08 kwietnia 2018r. Ostatni bezusterkowy protokół miesięczny, będący jednocześnie bezusterkowym protokółem odbioru końcowego, będzie podpisany 
dnia 30 listopada 2018r. Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego jest datą zakończenia usługi (zadania).

- Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury.

- Faktury powinny być dostarczone w terminie umożliwiającym dokonanie płatności nie później niż do 30 dnia od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- Faktury powinny wskazywać jako nabywcę Gminę Ostrowiec Świętokrzyski NIP 661-000-39-45 natomiast jako odbiorcę  (płatnika) – Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

- Faktury będą płatne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………….

- Warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez niego dowodów w postaci faktury lub rachunku potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§4

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy – Kierownikiem robót będzie:   Pana    …………………

2.	Strony ustalają, że Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Pan mgr inż. Piotr Mazik .

§5

- Strony ustalają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu trzyletniego okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Upływ okresu rękojmi, o którym mowa w ust. 1 liczy się od daty protokolarnego częściowego odbioru zakresu przedmiotu umowy.

§6

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia
 z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

  - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie wykonał w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego zleconych robót – wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego opóźnienia.

  - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego,  iż Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych przy odbiorze wad – wynagrodzenie Wykonawcy, oprócz kary za nieterminowe wykonanie robót określonej 
w ust. 1, zostanie dodatkowe pomniejszone o karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2 za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego opóźnienia w usunięcia wad.

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy – kara w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy – określonego w § 3 ust.2.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu:

1) w wysokości 1000 zł w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) w wysokości 1000 zł w przypadku nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) w wysokości 1000 zł w przypadku nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) w wysokości 1000 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

3. Należne kary umowne, o których mowa w ust. 1i 2 Zamawiający potrąci Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia.

4. W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii zawartej umowy      o podwykonawstwo.

- Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez  Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane i projektu jej zmiany złożyć do tego projektu umowy i projektu jej zmiany zastrzeżenia.

W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia do przedłożonej mu przez Wykonawcę umowy         o podwykonawstwo i do jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych  umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

- Na  zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, której przedmiotem są roboty budowlane podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

§ 8

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§9

Strony ustalają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu umowy.

§10

- Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażone w formie pisemnego aneksu.

- Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne.

§11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§12

Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: